|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주차** | 37주차 | **기간** | 2023.02.27~  2023.03.05 | **지도교수** | (서명) |
| 이번주 한일 요약 | 서버 기존 프로젝트로 이식  로비, 게임 서버 분산 작업 | | | | |

<상세 수행내용>

저번주에 계획했던 서버 이식 작업을 진행하던 도중 클라이언트 작업 범위와 겹쳐서 중복 작업이 진행되는 느낌이 있어 작업을 중단함.

그러면서 원래 계획인 매치메이킹과 게임 방 관리를 어떻게 할지 고민하던 도중 로비와 매치메이킹을 담당할 로비 서버, 게임 로직만 처리할 게임 서버를 분산하기로 결정하였음.

스크린샷, 텍스트, 회로이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명스크린샷, 텍스트, 회로이(가) 표시된 사진

자동 생성된 설명

진행 상황 유튜브 링크: <https://youtu.be/kLr6olLjOvQ>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** |  | | |
| **해결방안** |  | | |
| **다음주차** | 38주차 | **다음기간** | 2023.03.06 ~  2023.03.12 |
| **다음주 할일** | 로비 서버 작업 완료 및 로비에서 게임 서버에 소켓 정보 보내서 송수신이 정상적으로 작동하게 작업 | | |
| **지도 교수**  **Comment** |  | | |