|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **주차** | 55주차 | **기간** | 2023.07.10~  2023.07.16 | **지도교수** | (서명) |
| 이번주 한일 요약 |  | | | | |

<상세 수행내용>

이번주 계획

* 캐릭터 스킬 서버 동기화

구현이 되지 않은 암살자 특수 스킬을 제외하고 모든 캐릭터의 일반 스킬과 특수스킬의 몽타주 동기화, 스킬 상호작용 동기화 작업을 마침.

* 아이템 서버 동기화

건물 파괴를 제외한 아이템 사용에 따른 적용 동기화 작업을 마침.

* 로비 레벨 보완

기존에 매칭 시스템만 있는 로비 레벨에서 매칭 중에 캐릭터 조작을 지원하는 기능 추가 중.

남은 계획

* 클라우드에 올려서 24시간 작동 및 연결
* 패키징 오류 수정
* 유리 파괴 재확인
* 로비 레벨 보완
* … 회의 후 추가

진행 상황 유튜브 링크:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **문제점 정리** |  | | |
| **해결방안** |  | | |
| **다음주차** | 56주차 | **다음기간** | 2023.07.17 ~  2023.07.23 |
| **다음주 할일** |  | | |
| **지도 교수**  **Comment** |  | | |