| 주차 | 32주차 | 기간 | 2024.01.30 ~2024.02.05 | 지도교수 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 이번주 한일 요약 | 건물 붕괴 로직 재구현 및 에러 해결 더미맵 제작 맵 배치 로직 구현 타이머 시스템 및 아이템과 맵(붕괴) 연결 – 진행중 |  |  |  |  |

- 프로토타입 영상
https://www.youtube.com/watch?v=hJppDn_kTsA
(전체 구현 영상,
0:00~0:09 – 맵이 만들어질 때 마다 다른 생성 규칙에 따라 생기는 것을 확인
0:11~0:18 – 게임 시스템 1차 붕괴가 일어나 맵이 지름 5칸이 되도록 축소 및 해당 타일에 있던 건물 or 부유타일 전체 붕괴
0:18~0:24 – 게임 시스템 2차 붕괴
0:25 ~ - 게임 시스템 3차붕괴 시작 후 타일이 랜덤하게 하나씩 떨어지는 과정 진행

- 건물 붕괴 로직 재구현 및 에러 해결
기존 Geometry Collection을 Sleep 으로 뒀다가 Chaos Field 를 이용해 활성화 시키려고 했으나, Sleep 이후에도 건물이 움직이는 현상 및 하드코딩, 에러가 발견되어 방식을 변경
현재는 Static Mesh로 전투를 진행하다가 붕괴 진행시 Geometry Collection으로 변경하여 붕괴가 진행되도록 변경
또한 해당 붕괴 로직으로 변경하는 과정에서 널값 참조 등의 에러가 발견되어 수정

- 더미맵 제작

육각타일과 건물, 부유타일로 구성된 더미맵 제작 완료

- 맵 배치 로직 구현
기존 서로 다른 육각타일 37개, 빌딩 1층에 대한 static mesh 5개 를 제공받았으나,
게임 이용시 육각타일이 서로 다른 static mesh를 사용하면 구현이 어려워져
   
Construction Description을 통해 육각타일을 배치하고,

게임 시작 시 건물, 부유타일 이 배치되도록 구현

- 타이머 시스템 및 아이템과 맵(붕괴) 연결 – 진행중
타이머 시스템 및 맵 붕괴 간 연결만 하면 끝나며,
아이템 습득에 대한 처리만 진행하고 효과로 연결하면 끝난다.

| 문제점 정리 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 |  |  |  |
| 다음주차 | 34주차 | 다음기간 | 2024.02.13 ~ 2024.02.19 |
| 다음주 할일 | 맵 시스템 마무리 아이템 제작 및 게임 사이클 마무리 진행 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |